大数据集群部署与运维综合实践项目任务书

📋 项目基本信息

项目名称：大数据集群部署与运维综合实践项目
项目周期：2周（10个工作日）
适用对象：大数据初学者
技术栈：Hadoop、Hive、HBase、Zookeeper、Linux

🎯 项目目标

通过本项目的实践操作，学员将掌握：

- 集群架构设计能力：规划3节点高可用集群架构

- 组件部署技能：独立完成Hadoop、Zookeeper、HBase、Hive的集群部署

- 运维监控能力：搭建基础监控体系，掌握集群健康度检查方法

- 故障处理能力：诊断和解决常见集群故障问题

📊 项目时间安排

第一周：基础环境与核心组件部署

| 日期 | 实践内容 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| 第1天 | 环境准备与集群规划 | Linux基础配置、SSH免密登录、JDK安装 |
| 第2天 | Zookeeper集群部署 | 集群选举机制、配置文件优化 |
| 第3-4天 | Hadoop HA集群部署 | HDFS高可用、YARN资源管理 |
| 第5天 | 集群功能验证 | WordCount测试、故障转移验证 |

第二周：数据组件部署与综合运维

| 日期 | 实践内容 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| 第6天 | HBase集群部署 | HBase与HDFS集成、RegionServer配置 |
| 第7天 | Hive数据仓库部署 | 元数据管理、HQL基础操作 |
| 第8天 | 组件集成验证 | 跨组件数据流转测试 |
| 第9天 | 运维监控实践 | 日志分析、服务状态监控 |
| 第10天 | 综合考核 | 故障模拟、项目答辩 |

🛠️ 技术要求与配置规范

1. 集群架构标准

- 节点数量：至少3个节点（1主节点+2从节点）

- 硬件配置：

  - 主节点：内存≥8GB，磁盘容量按数据量规划

  - 从节点：内存≥2GB，机械硬盘存数据，SSD存元数据

- 网络要求：固定IP配置，节点间网络互通

2. 核心组件配置要点

Hadoop高可用配置：

<!-- hdfs-site.xml -->

<property>

<name>dfs.nameservices</name>

<value>mycluster</value>

</property>

<property>

<name>dfs.ha.namenodes.mycluster</name>

<value>nn1,nn2</value>

</property>

Zookeeper集群配置：

# zoo.cfg

tickTime=2000

dataDir=/usr/local/zookeeper/data/

clientPort=2181

server.1=master:2888:3888

server.2=slave1:2888:3888

server.3=slave2:2888:3888

Hive元数据配置：

<!-- hive-site.xml -->

<property>

<name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>

<value>jdbc:mysql://node1:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</value>

</property>

📈 运维监控要求

监控指标体系

- HDFS监控：磁盘使用率、副本缺失数、DataNode存活数

- YARN监控：剩余内存、Container排队数、任务失败率

- 系统监控：CPU使用率、内存使用率、网络流量

故障处理能力要求

学员需掌握以下典型故障的诊断与解决：

- HDFS写入失败的OutOfMemoryError处理

- YARN任务卡在ACCEPTED状态的资源调整

- Zookeeper服务启动失败的节点配置检查

- HBase与HDFS集成异常的问题定位

📝 项目交付物要求

1. 技术文档（40%）

- 集群架构图：清晰的组件部署关系图

- 安装部署手册：详细的配置步骤和参数说明

- 故障处理记录：遇到的问题及解决方案汇总

2. 实践操作考核（60%）

- 集群部署完整性：所有组件正常启动且功能可用

- 运维监控实施：基础监控指标采集和展示

- 故障处理能力：模拟故障的诊断和恢复操作

🏆 评分标准

| 考核维度 | 评分细则 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境准备 | 系统配置完整性 | 15分 | 主机名、网络、SSH、JDK配置正确 |
| 组件部署 | Hadoop集群部署 | 20分 | HDFS/YARN高可用配置正确 |
|  | Zookeeper集群部署 | 15分 | 集群选举正常，节点状态正确 |
|  | HBase集群部署 | 15分 | 与HDFS、ZK集成正常 |
|  | Hive安装配置 | 10分 | 元数据管理正常，HQL操作可用 |
| 功能验证 | 综合测试用例 | 15分 | 跨组件数据流转测试通过 |
| 文档质量 | 技术文档完整性 | 10分 | 文档清晰、步骤完整、有截图说明 |

💡 学习支持资源

- 参考教材：《大数据技术基础》（余恒芳主编，湖南大学出版社）

- 在线资源：CSDN博客中的「大数据集群安装手册」

哔哩哔哩：Hadoop生态零基础课程（黑马程序员） 视频

- 实验环境：VirtualBox/VMware虚拟机，CentOS 7系统

项目成功标准：学员能够独立完成整个集群的部署、运维和故障处理，具备企业级大数据平台的基础管理能力。