电商用户行为全链路分析平台综合实践项目任务书

📋 项目基本信息

项目名称：电商用户行为全链路分析平台综合实践项目
项目周期：2周（10个工作日）
技术栈：Linux + Hadoop（HDFS/YARN/MapReduce）+ ZooKeeper + HBase + Hive
学员基础：已完成Linux基础、Hadoop集群安装部署、MapReduce分布式计算、YARN集群执行原理、ZooKeeper集群安装部署、HBase集群安装部署课程

🎯 项目目标

通过本项目的完整实践，学员将掌握：

- 集群部署能力：独立完成大数据平台核心组件的集群部署与高可用配置

- 数据处理能力：运用MapReduce实现日志数据的清洗、转换和聚合分析

- 数据存储设计：设计合理的HBase表结构存储用户行为数据

- 系统集成能力：实现Hadoop生态组件间的数据流转与协同工作

- 运维监控能力：搭建基础监控体系，掌握故障诊断方法

📊 项目任务分解

第一周：基础环境与核心组件部署

第1天：环境准备与集群规划

- 虚拟机集群搭建（3节点：1主+2从）

- Linux系统基础配置（主机名、静态IP、SSH免密登录）

- JDK环境安装与配置

- 集群网络连通性测试

第2天：ZooKeeper集群部署

- ZooKeeper集群配置文件优化（zoo.cfg）

- 集群选举机制验证

- 服务状态监控与故障恢复测试

第3-4天：Hadoop HA集群部署

- HDFS高可用配置（core-site.xml、hdfs-site.xml）

- YARN资源管理配置（yarn-site.xml）

- 集群启动验证与Web UI访问测试

第5天：集群功能验证

- WordCount程序测试MapReduce功能

- HDFS文件操作验证（上传、下载、目录管理）

- 故障转移验证（模拟NameNode故障）

第二周：数据组件部署与综合运维

第6天：HBase集群部署

- HBase与HDFS集成配置

- RegionServer配置与表结构设计

- HBase Shell基础操作验证

第7天：Hive数据仓库部署

- Hive元数据管理（MySQL集成）

- HQL基础操作与外部表创建

- MapReduce结果映射为Hive表

第8天：组件集成验证

- 跨组件数据流转测试（HDFS→MapReduce→HBase→Hive）

- 用户行为分析查询验证

- 系统集成稳定性测试

第9天：运维监控实践

- 基础监控体系搭建（进程状态、资源使用）

- 日志分析与服务状态监控

- 常见故障模拟与处理

第10天：综合考核与项目答辩

- 项目成果演示

- 技术文档提交

🔧 技术实现要求

数据流程设计

- 数据采集：手动上传用户行为日志文件至HDFS（/user/hadoop/raw_logs）

- 数据清洗：通过MapReduce实现格式验证、字段提取、数据过滤

- 指标计算：统计商品点击量TOP10、用户转化率等核心指标

- 数据存储：清洗后数据存储至HBase（表名：user_behavior）

- 数据分析：通过Hive进行多维度查询分析

- 结果可视化：使用ECharts或Tableau展示分析结果

HBase表结构设计

- 表名：user_behavior

- RowKey设计：user_id|time_stamp（时间戳倒序排列）

- 列族设计：单列族info，包含字段：product_id、action_type、duration

- 预分区策略：按user_id哈希值预分4个Region

MapReduce处理逻辑

- 数据清洗规则：验证action_type枚举值（click/browse/cart/order）、duration有效性

- 指标计算：商品点击量统计、用户行为转化统计

- 优化措施：使用Combiner减少Shuffle数据量，自定义Partitioner优化数据分布

📝 交付物要求

技术文档

- 集群部署手册：详细记录各组件配置参数和部署步骤

- 代码文档：MapReduce程序代码及详细注释

- 表设计文档：HBase表结构设计理由和业务考量

- 测试报告：功能验证结果和性能测试数据

项目报告

- 需求分析：电商用户行为分析的业务背景和目标

- 技术方案：整体架构设计和技术选型理由

- 实施过程：遇到的问题和解决方案

- 结果分析：数据分析结论和业务建议

- 总结反思：项目收获和改进建议

⚖️ 评分标准

技术实现完整性（65分）

- 集群搭建（20分）

  - 虚拟机配置正确性（5分）

  - 服务进程正常运行（10分）

  - Web UI验证通过（5分）

- MapReduce任务（25分）

  - 日志清洗逻辑正确（5分）

  - 指标计算准确（10分）

  - 优化措施有效（5分）

  - 代码规范清晰（5分）

- HBase设计与操作（20分）

  - 表结构合理性（10分）

  - 数据导入成功（5分）

  - 查询功能实现（5分）

文档规范性（20分）

- 项目文档完整性（10分）

  - 需求分析清晰（2分）

  - 技术文档详细（4分）

  - 测试报告完整（2分）

  - 数据分析报告有价值（2分）

- 演示与答辩（10分）

  - 演示流畅性（5分）

  - 问题回答准确性（5分）

创新性（15分）

- 技术拓展：引入实时处理或性能优化方案（5分）

- 业务深度：用户画像生成或高级分析功能（5分）

- 解决方案：独创性问题解决方法或优化建议（5分）

💡 项目扩展方向（可选）

- 实时处理扩展：引入Flume+Kafka+Spark Streaming实现实时日志分析

- 用户画像构建：基于行为数据生成用户标签体系

- 性能优化实践：调整HDFS副本策略、YARN资源队列配置

- 监控体系完善：集成Prometheus+Grafana实现可视化监控

📋 环境要求

- 硬件配置：每个节点内存≥4GB，硬盘≥50GB

- 操作系统：CentOS 7.x

- 软件版本：JDK 1.8、Hadoop 3.x、ZooKeeper 3.6、HBase 2.4、Hive 3.1

通过本项目的系统实践，学员将全面掌握大数据平台从部署到应用的完整技术链条，为后续的大数据开发运维工作奠定坚实基础。